COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Provincia di Alessandria

Determinazione n. 237  del 01/12/2017

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE MONTE LISONE . APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota della Regione Piemonte – Direzione Agricoltura con la quale si comunica che con determinazione n.1115 del 23/11/2016 è stato approvato il progetto e riconosciuto un contributo di €. 17.500,00 per la sistemazione della strada interpoderale Monte Lisone danneggiata dall’evento alluvionale dicembre 2013 – marzo 2014  ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05/05/2016 avente per oggetto:” Lavori di ripristino infrastrutture danneggiate dall’evento calamitoso anno 2013 e primo trimestre 2014-Approvazione progetto definitivo-esecutivo”;

DATO ATTO che con determinazione del Servizio Tecnico n. 63 del 18/03/2017 i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati alla Impresa COS.MO S.R.L. di Sarezzano;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati in data 30/08/2017, come risulta dal verbale di consegna, ed ultimazione prevista in 60 giorni;

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 05/10/2017, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, redatto in pari data, pertanto nel rispetto del termine contrattuale previsto;

- l’esecuzione delle suddette opere ha determinato un importo netto di €. 12.657,92 oltre I.V.A.22% come risulta dallo STATO FINALE, redatto in data 10/10/2017;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal direttore dei lavori, alla conseguente liquidazione finale della spesa e dallo svincolo della polizza fidejussoria;

VISTA la fattura n. 38 del 16/11/2017  emessa dalla Impresa COS.MO S.R.L. di Sarezzano, di importo pari ad €. 12.657,92 oltre  IVA 22% inclusa, a saldo dello Stato Finale;

Accertata la regolarità contributiva della ditta;

Accertata la disponibilità delle risorse nell’ambito del Bilancio di Previsione 2017, gestione dei residui passivi anno 2016, in particolare all’intervento 2.09.60.101 del Bilancio di Previsione 2017, che presenta la voluta disponibilità;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art.9 Dl 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà finanziata con contributo della Regione Piemonte ai sensi della Determinazione n.1115/2016;

RICHIAMATO il CIG - codice identificativo di gara  :38ZA71E8644E

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ATTESA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

- di approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 10/10/2017, con il quale il Direttore dei Lavori Geom. Mario Coppi dichiara che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti €. 12.657,92 oltre I.V.A.22%  ;

- di liquidare, per le ragioni esposte in premessa, la fattura n.38  del 16/11/2017,  emessa dalla Impresa COS.MO S.R.L. di Sarezzano, di importo pari a complessivi €. 12.657,92 oltre IVA 22%  a saldo dello Stato Finale emesso dal Direttore dei Lavori e del relativo CRE;

- di dare atto che la quota IVA 22% di cui alla suddetta fattura verrà liquidata ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72, come novellato dall’art. 1 comma 629 lett. b) della legge 190/2014 e del DM 23/01/2015;

4. di dare atto che la spesa complessiva di €. 12.657,92 oltre IVA 22% è inserita nel quadro economico di spesa e trova imputazione all’intervento  210710  del Bilancio di Previsione 2017;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Laura Massacane

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Constatata la disponibilità esistente sull’intervento suindicato;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Costa Vescovato, 01/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Laura Massacane

=====================================================

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi.

Costa Vescovato, 01/12/2017

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Massacane Maria Laura